Приложение №1

к постановлению Администрации

Ветютневского сельского поселения

Фроловского муниципального района

Волгоградской области

от 06.05.2020 г. № 36

Паспорт проекта муниципальной программы по благоустройству

Территории центральной части Ветютневского сельского поселения

Фроловского муниципального района Волгоградской области в 2020 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Наименование администрации** | Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области |
| 2 | **Полное название проекта** | Проект благоустройства территории административного центра Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области |
| 3 | **Цели и задачи проекта** | Создание в Ветютневском сельском поселении парковой территории для разнообразного отдыха.  - Благоустройство территории административного центра Ветютневского сельского поселения (х. Ветютнев) для создания гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства, объединяющей в себе зоны: культурно – массовую, спортивную, детскую, духовно – просветительскую (затрагивающую семейный очаг и единство национальностей), патриотическую.  - Организация мест активного и пассивного, тихого, коллективного и индивидуального и семейного отдыха.  - Формирование интерактивного пространства, предоставляющего возможность помимо ежедневного отдыха проводить и массовые мероприятия и межпоселенческие праздники.  - Сохранение традиций парковой территории х. Ветютнев, Фроловского района, Волгоградской области. |
| 4 | **Место реализации проекта, адрес или описание местоположения** | 403520, Волгоградская область, Фроловский район, х.Ветютнев, (площадь около дома 1010 «здание Администрации Ветютневского сельского поселения»). Территория благоустройства сформирована на свободном от застройки месте.  Площадь проекта – 2240 м2. |
| 5 | **Ожидаемые результаты** | Формирование общедоступной среды для отдыха всех категорий населения, включая маломобильные группы.  Воспитание патриотизма.  Создание среды, способствующей воспитанию толерантного отношения различных возрастных категорий, поддерживающей семейные традиции и здоровый образ жизни. |
| 6 | **Целевая группа, на которую рассчитан проект** | Разновозрастные категории жителей и гостей поселения, включая маломобильные группы населения. |
| 7 | **Механизмы реализации (перечень действий и мероприятий)** | - Выполнение предпроектного анализа объекта.  - Разработка проекта-концепции благоустройства территории и объектов, включая архитектурно-планировочные элементы.  - Формирование пакета рабочей документации.  - Подбор и аренда техники и рабочего персонала.  - Закупка необходимых материалов и оборудования.  - Организация работ по формированию наружного освещения.  - Прокладка новой сети тротуаров.  - Организация территории для активного отдыха населения.  - Обустройство летней сцены культурно-массового направления. |
| 8 | **Этапы и сроки реализации проекта** | 1.Выполнение подготовительных работ на участке – март 2020 г.;  2.Устройство сетей наружного освещения – апрель 2020 г.;  3.Устройство дорожек с твердым покрытием – май 2020 г.;  4.Устройство ограждения – июнь 2020 г.;  5.Устройство озеленения,  установка опор освещения – май-июль 2020 г.;  6.Установка МАФ – июнь-июль 2020 г. |
| 9 | **Технико-экономическое обоснование проекта** | Численность населения – 1200  Общая площадь территории поселка – 240 га |
| 10 | **Эффективность от реализации проекта** | При составлении проекта благоустройства населенного пункта были соблюдены установленные правила, нормы и требования, направленные на создание лучших условий для быта и отдыха жителей. |
| 11 | **Проектные материалы** | Альбом проектного предложения в составе:  - ситуационная схема;  - визуальный обзор;  - схема существующего функционального зонирования и транспортных коммуникаций;  - схема функционального зонирования;  - транспортная схема;  - генеральный план;  - дендроплан;  - малые архитектурные формы;  - предварительный расчет стоимости;  - этапы и сроки реализации проекта. |
| 12 | **Контактные данные должностного лица, ответственного за разработку проекта (программы)** | 403520, Волгоградская область, Фроловский район, хутор Ветютнев, тел.8(84465)5-77-75  Глава Ветютневского сельского поселения Невгод Вадим Павлович |